2018년 5주차


준원 : 기술 보고서, (준원 현황 분석 자료 토대로 작성 2018월 12월 4일까지)

은영 : 플랫폼 추진 전략 (11월 30일)

준일 : 설계 내용 기반으로 플랫폼 추진 일정 및 마일스톤[기술적 pdoc 생활 스포츠 플랫폼 분석 단계 ppt참고] (long-term + short-term) (12월 8까지)

다같이 : 12월 5일

* 브레인스토밍 기반 비즈니스 모델 캔버스 결정
* 비즈니스 모델 정리 작성( 준원 12월 7일까지)



* (인터뷰/설문 결과 보고서) 고려중 결과물에 없는 내용

**IV. 플랫폼 설계**

1. 플랫폼의 정의, 비전, 목표 (은영 12월 1일)
2. 핵심 개발 내용 및 유형 (은영 12월 2일)
3. 플랫폼의 장,단점 분석 (위험 요소 분석) (브레인 스토밍 12월 2일)
4. 플랫폼 서비스 모델 및 시나리오 (준원, 은영, 준일)
5. 데이터 흐름도 ( 준일)
6. 플랫폼 구조도 (각 기능/모듈 자세하게 설명) (준일)
7. 향후 구현 방안 (개발 환경 포함) (준일[개발], 은영, 준원)
8. **물리적 설계(1) – UI 설계: 대화도(앱 서비스 시나리오) (브레인 스토밍 12월 )**
9. **물리적 설계(2) – UI 설계: 프로토타이핑(레이아웃 설계) - 다같이**
10. **물리적 설계(3) – 데이터 베이스: 개체-관계 다이어그램(Entity-Relationship Diagram, ERD) (준일)**

**V. 비즈니스 모델 (12월 5일)**

1. 플랫폼 사업화 목표, 내용 및 방안 (은영)
2. 향후 활용방안 (브레인스토밍 12월 3일)

**결과 및 기대효과 (**2018년 12월 10일 월요일)

1. 결과 및 기대효과 (팀 멤버 자체 공헌도 평가 포함)
2. 요약문 (Abstract)