|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 목표 | 개발 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
| 채팅 키워드  분석 시스템 | • 채팅 키워드를 분석을 통한 맞춤형 정보 추천 시스템 ex) 회원님의 관심 정보 : 보헤미안 랩소디(영화), 오버워치 신캐릭터 ... |  | |  |  |  |  |
| • 키워드 및 form data 추천 알고리즘ex) PC방 재고 관리에 대한 폼 추천 |  |  | |  |  |  |
| • 카테고리 저장 및 검색 알고리즘 |  |  | | | |  |
| RESTful API | • google, facebook 및 기타 API 연동 |  |  |  |  |  |  |
| • 채팅에 대한 CRUD API 제작 |  |  | | | |  |
| • 채팅 분석 시각화에 대한 CRUD API 제작 |  |  |  |  | |  |
| 크로스 플랫폼 제작 | • 데스크톱 버전의 채팅 프로그램 제작(window, os x) |  |  |  | |  |  |
| • 테블릿 및 모바일 버전의 채팅 프로그램 제작(ios, android) |  |  |  | | |  |
| • 웹용 채팅 프로그램 제작 |  |  | |  |  |  |
| 주요 결과물 | | • 서비스 모델 기획서  • 채팅 분석 알고리즘 설계서  • 도메인 모델, 네이티브 모델  • 시퀀스 다이어그램  • 개발 환경설정 문서  • 요구사항 정의서 | | • 채팅 CRUD 모듈  • 외부 API 연동 모듈  • 웹용 채팅 앱  • 데스크톱용 채팅 앱  • 채팅 분석 시각화 모듈 | | • 사용 설명서  • 베타 테스트 문서  • 모바일 채팅 앱  • 저작권/소프트웨어 등록 | |